|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Верхошижемского района от 08.08.2022 № 442 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Верхошижемского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2023-2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Верхошижемского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2023-2025 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление по вопросам жизнеобеспечения Верхошижемского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | управление образования Верхошижемского района; управление культуры Верхошижемского района |
| Цели муниципальной программы | снижение расходов на энергоснабжение за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования в Верхошижемском районе |
| Задачи муниципальной программы | совершенствование энергетического менеджмента; сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее –ЭР); повышение уровня учета используемых ЭР в жилищно-коммунальном хозяйстве и в жилищном фонде; повышение эффективности использования ЭР в промышленности, агропромышленном комплексе (далее –АПК) торговле и на транспорте. |
| Общие целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета ( в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района; доля объёмов тепловой энергии (далее –ТЭ), расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района; доля объемов воды, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Верхошижемского района; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 годы, разделение на этапы не предусматривается |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования – 90 тыс. рублей, в том числе: средства местных бюджетов – 90 тыс.рублей (по соглашению) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате энергосберегающих мероприятий; увеличение до 100% доли объемов электрической энергии (далее-ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района; увеличение до 49% доли объемов тепловой энергии (далее-ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района; увеличение до 93% доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Верхошижемского района; |

* Средства участвуют по согласованию.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Энергосбережение в Верхошижемском районе является актуальным и необходимым условием для нормального функционирования района, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансов.

На сегодняшний день актуальным является вопрос по установке приборов учета. Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов расходования энергоресурсов.

Низкая эффективность использования дорогостоящих энергоресурсов в Верхошижемском районе обусловлена  отсутствием необходимых нормативно-правовых, финансово - экономических механизмов. Также сказывается недостаток квалифицированных кадров в области энергосбережения. В малой степени пропагандируется эффективные методы экономии энергоресурсов на производстве и в быту.

Потребность в повышении эффективности использования ЭР диктуется также Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", а также Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года".

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов  программы, сроков и этапов реализации  муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является:

снижение расходов на энергоснабжение за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования в Верхошижемском районе.

Данная цель достигается за счет решения следующих задач:

-совершенствование энергетического менеджмента;

-сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР;

-повышение уровня учета используемых ЭР в жилищно-коммунальном хозяйстве и в жилищном фонде;

- повышение эффективности использования ЭР в промышленности, агропромышленном комплексе (далее –АПК) торговле и на транспорте.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района;

доля объёмов тепловой энергии (далее –ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Верхошижемского района;

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1.

В рамках реализации муниципальной программы планируется достичь следующих конечных результатов:

снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате энергосберегающих мероприятий;

увеличение до 100% доли объемов электрической энергии (далее-ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района;

увеличение до 49% доли объемов тепловой энергии (далее-ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района;

увеличение до 93% доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Верхошижемского района;

Срок реализации муниципальной программы – 2023 – 2025 годы.

Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается.

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на 2021-2023 годы для муниципального учреждения администрация Верхошижеского района Кировской области приведен в Приложении №4.

3. Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения мероприятий по повышению эффективности потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях для сокращения затрат на коммунальные расходы в местном бюджете, мероприятия в жилищном фонде, организациях коммунального комплекса:

- проведение энергетического обследования;

- установка приборов учета водоснабжения в бюджетной сфере;

- установка приборов учета тепловой энергии в бюджетной сфере;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Верхошижемского района будет осуществляться в случае принятия нормативных правовых актов на федеральном, областном и муниципальном уровнях, затрагивающих сферу реализации данной муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальная программы

Общий объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах составит 90 тыс.рублей в том числе:

средства местных бюджетов – 90 тыс. рублей (по соглашению).

Указанный объем средств необходим для:

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательного энергетического обследования муниципальных учреждений;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями на 3%;

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств представлена в приложении № 2.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы по мероприятиям:

- доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района, %

Дэ = Рэп/Рэо х 100%, где:

Дэ - доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района, %;

Рэп – потребление ЭЭ с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), Квт;

Рэо – общий объем потребления ЭЭ на территории Верхошижемского района, Квт.

- доля объёмов тепловой энергии (далее –ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района,%

Дт = Ртп/Рто х 100%, где:

Дт - доля объёмов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Верхошижемского района,%;

Ртп - потребление ТЭ с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), Гкал;

Рто – общий объем потребления ТЭ на территории Верхошижемского района, Гкал.

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Верхошижемского района, %

Дв = Рвп/Рво х 100%, где:

Дв - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Верхошижемского района, %;

Рвп – потребление воды с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), куб.м;

Рво - общий объем потребления воды на территории Верхошижемского района, Квт.

- По итогам реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, в отдел экономики администрации района информацию, включающую оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за весь период ее реализации.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы

| п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год (базовый) | 2023 год |  |  | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальная программа Верхошижемского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023-2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Верхошижемского района | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.2 | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Верхошижемского района | % | 47 |  | 47 | 48 |  | 49 |
| 1.3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Верхошижемского района | % | 91 |  | 91 | 92 |  | 93 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт.ч/чел | 97 |  | 97 |  | 97 | 97 |
| 1.5. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал./кв.м | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |
| 1.6. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Куб.м./чел. | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/чел. | 515 | 515 |  |  | 515 | 515 |
| 1.8. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал./кв.м | 0,206 | 0,206 |  |  | 0,206 | 0,206 |
| 1.9. | Удельный расход холодной воды в многоквартирном доме | Куб.м./чел. | 21 | 21 |  |  | 21 | 21 |

Приложение № 2

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020-2022 г. | Управление по вопросам жизнеобеспечения администрации района | 30 | 30 | 30 |
| Мероприятие 1 | Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях | Управление по вопросам жизнеобеспечения администрации района | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятие 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | Управление по вопросам жизнеобеспечения администрации района | 20 | 20 | 20 |

Приложение 3

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023-2025 г. | всего | 30 | 30 | 30 |
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях | всего | 10 | 10 | 10 |
|  |  | местный бюджет | 10 | 10 | 10 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях | всего | 20 | 20 | 20 |
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 | 20 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на 2021-2023 годы

| Наименование ОО, адрес | Показатель | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУ Администрации Верхошижемского района» п.Верхошижемье ул.Комсомольская 2 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
|  | Потребление холодной воды, м3/чел | 6% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6% | 87,66 | 86,33 | 83,66 |