# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2022                                                                                               № 480/1

пгт Верхошижемье

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Верхошижемского района

на 2023-2025 годы»

На основании постановления администрации Верхошижемского района от 30.04.2013 №363 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», администрация Верхошижемского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Верхошижемского района на 2023-2025 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Евдокимова В.В.

Глава района,

глава администрации       С.П. Опарин

# Приложение

# УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Верхошижемского района

Кировской области

от 25.08.2022 № 480/1

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Верхошижемского района на 2023 - 2025 годы»

- Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Верхошижемского района на 2023 - 2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения Верхошижемского района Кировской области |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; повышение комфортности проживания; обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающиеся в замене. Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающиеся в замене. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающиеся в замене. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2025 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объем ассигнований муниципальной программы | - общий объем финансирования муниципальной программы составит 435770,00 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 261462,00 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 165592,60 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 8715,40 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2025 года планируется: тепловые и паровые сети в двухтрубном исчислении заменить до 130 м; одиночное протяжение уличной канализационной сети заменить до 130 м; одиночное протяжение уличной водопроводной, заменить до 250 м. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Работа систем коммунальной инфраструктуры Верхошижемского района предназначена для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям района. Коммунальная инфраструктура района состоит из систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В Верхошижемском районе услуги жилищно-коммунального хозяйства предоставляют: ООО «РСУ», ООО «УК ЖКХ Водолей», ООО «Тепловод», ООО «Теплоэнергоресурс», СПК «Звезда», СПК колхоз «Зониха».

Услуги по теплоснабжению осуществляют 16 котельных, эксплуатируется 5420 м тепловых сетей, из них 50% сетей нуждаются в замене.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивают 4 ресурсоснабжающих организаций, 28 насосных станций первого подъема, протяженность водопроводных сетей – 109,3 км, из них 70% сетей нуждается в замене.

Отведение сточных вод осуществляет 3 канализации, протяженность канализационных сетей 3,6 км, из них 50% нуждаются в замене.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры некоторых населенных пунктов не позволяет обеспечить выполнение требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Предприятиями ЖКХ ведется постоянная работа по уменьшению задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. В адрес должников направляются уведомления, предупреждения, напоминания по необходимости погашения долга, а также подаются судебные иски.

В рамках реализации на территории района областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" за последние годы отремонтированы котельная и теплотрасса д. Пунгино, квартальная котельная, котельная №3 и теплотрассы пгт Верхошижемье, водопроводные сети в пгт Верхошижемье, капитальный ремонт котельной в д. Воронье, капитальный ремонт котельной в с. Косино.

Несмотря на проводимую модернизацию объекты коммунальной инфраструктуры все также находятся в изношенном состоянии.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания

населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении; не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящие к неэффективному использованию ресурсов;

высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет от 50% до 90%;

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Недостаточность средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ведет к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге - к снижению качества и комфортности проживания.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, необходимо использовать программно-целевой метод решения указанных проблем.

В результате реализации муниципальной программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости.

Участие Верхошижемского городского поселения в реализации мероприятий по модернизации в рамках областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" позволило добиться стабилизации надежности коммунальных систем.

- 2. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации

муниципальной программы, описание ожидаемых

конечных результатов, сроков и этапов

реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2011 N 575, от 12.09.2011 N 771, от 06.10.2011 N 825, от 27.12.2011 N 1161, от 20.07.2012 N 745), Федеральной целевой программы "Чистая вода", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 N 640).

Цель муниципальной программы - повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение комфортности проживания;

обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения.

Целевые показатели эффективности муниципальной программы и методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы приведены в приложении № 1.

В рамках реализации муниципальной программы к концу 2025 года планируется достичь следующих конечных результатов:

сократить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 9,5%;

сократить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения до 0,03 единиц.

Срок реализации муниципальной программы 2023 - 2025 годы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- Замена оборудования в здании котельной МКОУ НОШ д. Калачиги

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения квартальной котельной пгт Верхошижемье

- Модернизация квартальной  котельной д. Пунгино

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной МКОУ НОШ д. Калачиги

- Модернизация котельной Калачиговского СДК-филиал

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной Калачиговского СДК-филиал

- Модернизация котельной Вороньевского СДК-филиал

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной Вороньевского СДК-филиал

- Ремонт водопроводных сетей в пгт Верхошижемье и водоподготовка

- Модернизация котельной КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ"

- Модернизация котельной МКОУ ООШ с. Мякиши

- Реконструкция системы водоснабжения в д. Калачиги

- Реконструкция и восстановление системы водоотведения в пгт Верхошижемье

(сети водоотведения)

- Реконструкция и восстановление системы водоотведения в пгт Верхошижемье

(очистные сооружения)

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения квартальной котельной пгт Верхошижемье

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной МКОУ ООШ д. Угор

- Реконструкция системы водоснабжения в д. Пунгино

- 4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечного результата муниципальной программы, которые приведены в приложении № 2.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов Верхошижемского района будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия на федеральном и областном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной программы.

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по соглашению), внебюджетных средств.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 435770,00 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета- 261462,00 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 165592,60 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов – 8715,40 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета  приведены в приложении № 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- 6. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Верхошижемского района |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и местных бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации. |
| Увеличение платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в связи с установлением ежемесячной платы за капитальный ремонт жилья | предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам путем предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом платы за капитальный ремонт жилья |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

- 7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; %

Д=VфV оХ100%, где:

Д- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, %

Vф – объем утечек и неучтенного расхода воды, куб.м.

Vо – общий объем воды, поданной в сеть, куб.м.

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; %

Д=QфQ оХ100%, где:

Д- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %

Qф – объем потерь тепловой энергии, Гкал.

Qо – общий объем отпуска тепловой энергии, Гкал.

- количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло – и водоснабжения; единиц

Атв/1 км = (Ат + Ав) / (Пт + Пв), где:

Атв/1 км – количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения (единиц);

Ат – количество аварий на паровых и тепловых сетях (единиц)

Ав – количество аварий на водопроводных сетях (единиц)

Пт – протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км)

Пв – протяженность водопроводных сетей (км)

- общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов;

Sкр = Sф + Sобл + Sмо, где:

Sкр – общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов на территории Верхошижемского района, тыс.кв.м.

Sф – общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов в рамках областных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Верхошижемского района с участием средств Фонда, тыс.кв.м.

Sобл – общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов в рамках областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области»  на территории Верхошижемского района, тыс.кв.м.

Sмо – общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов по муниципальным программам (без участия Фонда и средств областного бюджета), тыс.кв.м.

- По итогам реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, в отдел экономики администрации района годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальная программа Верхошижемского района «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающиеся в замене. | м | 100 | 120 | 130 |
| 1.2 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающиеся в замене. | м | 100 | 120 | 130 |
| 1.3 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающиеся в замене. | м | 50 | 150 | 250 |

________________

Приложение 2

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации района | О начале отопительного периода Верхошижемского района в осенне-зимний период | Первый заместитель главы администрации района | ежегодно |
| 2 | Постановление администрации района | Об окончании отопительного периода Верхошижемского района | Первый заместитель главы администрации района | ежегодно |

__________________

Приложение 3

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2023-2025 годы» | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 16910,00 | 159300,00 | 259560,00 |
| Мероприятие 1 | Замена оборудования в здании котельной МКОУ НОШ д. Калачиги | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 2150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения квартальной котельной пгт Верхошижемье | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 | Модернизация квартальной котельной д. Пунгино | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 5200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной МКОУ НОШ д. Калачиги | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 5 | Модернизация котельной Калачиговского СДК-филиал | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 6 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной Калачиговского СДК-филиал | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 7 | Модернизация котельной Вороньевского СДК-филиал | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 8 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной Вороньевского СДК-филиал | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 9 | Ремонт водопроводных сетей в пгт Верхошижемье и водоподготовка | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 104300,00 | 0,00 |
| Мероприятия 10 | Модернизация котельной КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ" | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
| Мероприятия 11 | Модернизация котельной МКОУ ООШ с. Мякиши | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| Мероприятия 12 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Калачиги | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 49000,00 | 0,00 |
| Мероприятия 13 | Реконструкция и восстановление системы водоотведения в пгт Верхошижемье (сети водоотведения) | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 0,00 | 52000,00 |
| Мероприятия 14 | Реконструкция и восстановление системы водоотведения в пгт Верхошижемье (очистные сооружения) | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 0,00 | 170000,00 |
| Мероприятия 15 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения квартальной котельной пгт Верхошижемье | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 0,00 | 1760,00 |
| Мероприятия 16 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной МКОУ ООШ д. Угор | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |
| Мероприятия 17 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Пунгино | Управление по вопросам жизнеобеспечения | 0,00 | 0,00 | 34000,00 |

_______________

Приложение 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет

всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |  |  | Источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа |  | «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2023-2025 годы» | всего |  | 16910,00 |  | 159300,00 | 259560,00 | 435770,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 10146,00 |  | 95580,00 | 155736,00 | 261462,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 6425,80 |  | 60534,00 | 98632,80 | 165592,60 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 338,2 |  | 3186,00 | 5191,20 | 8715,40 |  |
| Мероприятие 1 |  | Замена оборудования в здании котельной МКОУ НОШ д. Калачиги | всего |  | 2150,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2150,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 1290,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1290,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 817,00 |  | 0,00 | 0,00 | 817,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 43,00 |  | 0,00 | 0,00 | 43,00 |  |
| Мероприятие 2 |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения квартальной котельной пгт Верхошижемье | всего |  | 3600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3600,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 2160,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2160,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1368,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1368,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 72,00 |  | 0,00 | 0,00 | 72,00 |  |
| Мероприятие 3 |  | Модернизация квартальной котельной д. Пунгино | всего |  | 5200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5200,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 3120,00 |  |  |  | 3120,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1976,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1976,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 104,00 |  | 0,00 | 0,00 | 104,00 |  |
| Мероприятие 4 |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной МКОУ НОШ д. Калачиги | всего |  | 600,0 |  | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 360,00 |  | 0,00 | 0,00 | 360,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 228,00 |  | 0,00 | 0,00 | 228,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 12,00 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 |  |
| Мероприятие 5 |  | Модернизация котельной Калачиговского СДК-филиал | всего |  | 3000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 1800,00 |  |  |  | 1800,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1140,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1140,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 60,00 |  | 0,00 | 0,00 | 60,00 |  |
| Мероприятие 6 |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной Калачиговского СДК-филиал | всего |  | 60,00 |  | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 36,00 |  | 0,00 | 0,00 | 36,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 22,80 |  | 0,00 | 0,00 | 22,80 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1,20 |  |
| Мероприятие 7 |  | Модернизация котельной Вороньевского СДК-филиал | всего |  | 2000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 1200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 760,00 |  | 0,00 | 0,00 | 760,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 40,00 |  | 0,00 | 0,00 | 40,00 |  |
| Мероприятие 8 |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной Вороньевского СДК-филиал | всего |  | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 180,00 |  | 0,00 | 0,00 | 180,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 114,00 |  | 0,00 | 0,00 | 114,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 6,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 |  |
| Мероприятие 9 |  | Ремонт водопроводных сетей в пгт Верхошижемье и водоподготовка | всего |  | 0,00 |  | 104300,00 | 0,00 | 104300,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 62580,00 | 0,00 | 62580,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 39634,00 | 0,00 | 39634,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 2086,00 | 0,00 | 2086,00 |  |
| Мероприятие 10 |  | Модернизация котельной КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ" | всего |  | 0,00 |  | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 1330,00 | 0,00 | 1330,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 70,00 | 0,00 | 70,00 |  |
| Мероприятие 11 |  | Модернизация котельной МКОУ ООШ с. Мякиши | всего |  | 0,00 |  | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 950,00 | 0,00 | 950,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| Мероприятие 12 |  | Реконструкция системы водоснабжения в д. Калачиги | всего |  | 0,00 |  | 49000,00 | 0,00 | 49000,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 29400,00 | 0,00 | 29400,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 18620,00 | 0,00 | 18620,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 980,00 | 0,00 | 980,00 |  |
| Мероприятие 13 |  | Реконструкция и восстановление системы водоотведения в пгт Верхошижемье (сети водоотведения) | всего |  | 0,00 |  | 0,00 | 52000,00 | 52000,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 0,00 | 31200,00 | 31200,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 19760 | 19760 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 1040,00 | 1040,00 |  |
| Мероприятие 14 |  | Реконструкция и восстановление системы водоотведения в пгт Верхошижемье (очистные сооружения) | всего |  | 0,00 |  | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 0,00 | 102000,00 | 102000,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 64600,00 | 64600,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 3400,00 | 3400,00 |  |
| Мероприятие 15 |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения квартальной котельной пгт Верхошижемье | всего |  | 0,00 |  | 0,00 | 1760,00 | 1760,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 0,00 | 1056,00 | 1056,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 668,8 | 668,8 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 35,2 | 35,2 |  |
| Мероприятие 16 |  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной МКОУ ООШ д. Угор | всего |  | 0,00 |  | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 0,00 | 1080,00 | 1080,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 684,00 | 684,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 36,00 | 36,00 |  |
| Мероприятие 17 |  | Реконструкция системы водоснабжения в д. Пунгино | всего |  | 0,00 |  | 0,00 | 34000,00 | 34000,00 |  |
|  |  |  | федеральный |  | 0,00 |  | 0,00 | 20400,00 | 20400,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 12920,00 | 12920,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 680,00 | 680,00 |  |

_______________