КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ   КОМИССИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности использования бюджетных средств,

выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Верхошижемского района в 2017 - 2018 годах»

(утвержден председателем Контрольно-счетной комиссии

Верхошижемского района « 29 » марта 2019 года)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 2.1 раздела II плана работы Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района на 2019 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района 20.12.2018 года.

2.  Предмет контрольного мероприятия:

Документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования из областного бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами и средствами населения, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств и средств населения, бухгалтерская отчетность.

3. Объекты контрольного мероприятия:

- администрация Верхошижемского района;

- администрация Верхошижемского городского поселения;

- администрации Зоновского, Калачиговского, Косинского, Мякишинского, Пунгинского, Среднеивкинского, Сырдинского, Угорского сельских поселений.

4. Проверяемый период деятельности: 2017 - 2018 годы.

5. Срок проведения контрольного мероприятия:

с 28.01.2019 по 31.03.2019 года.

6. Цель контрольного мероприятия:

Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Верхошижемского района.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Верхошижемский район активно реализует проекты развития общественной инфраструктуры с 2011 года и занимает лидирующие позиции по количеству проектов и суммам привлеченных средств субсидий из областного бюджета для реализации проектов. Данные проекты иначе называются проектами по поддержке местных инициатив (ППМИ). Ежегодно участвуют в конкурсе все 9 поселений района, а также муниципальный район. Всего за 2011-2018 годы реализованы в жизнь 92 проекта, ещё один – в процессе реализации.

В 2017 году реализованы 11 проектов, из них 10 - поселенческие, 1 – районный.

В 2018 году – 14, из них 12 – поселенческих (в т.ч. 1 – проект, выигранный в 2017 году), 2 – районных.

Следует отметить, процент «выигрышности» поданных заявок на конкурс достаточно высок. За 2011-2018 годы подано 102 заявки, из них выиграли 93 (91,2%), в том числе: в 2017 году подано 13 заявок, выиграли - 12, реализованы – 12, в 2018 году подано 13 заявок, выиграли – 13, реализованы – 12 и 1 в процессе реализации.

В целом за 2011-2018 годы освоено средств на реализацию ППМИ в размере 107,4 млн.рублей, в том числе: в 2017 году – 12,0 млн.рублей,

в 2018 году – 13,6 млн.рублей.

Благодаря активному участию поселений в ППМИ район ежегодно привлекает из области значительные суммы денежных средств в виде субсидий. Так, за 2011-2018 годы привлечено средств субсидий из областного бюджета в консолидированный бюджет Верхошижемского района в размере 77,9 млн.рублей, в том числе: в 2017 году – 8,4 млн.рублей,

в 2018 году – 9,2 млн.рублей.

За проверяемый период 2017-2018 годы решены самые «больные» вопросы в поселениях: отремонтировано 9,7 км водопроводов, 0,9 км ремонт дорог в асфальтовом исполнении, 5,0 км – в щебеночном исполнении, произведена реконструкция здания районного музея, отремонтировано уличное освещение в четырех поселениях, заменены и модернизированы водонапорные башни в трех поселениях, обустроены тротуары в пгт Верхошижемье протяженностью 1,1 км, обустроены площадки под ТБО в одном поселении.

Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проверено 100% средств, направленных на реализацию ППМИ в 2017-2018 годах, а это 25 проектов. Оформлены и подписаны 10 актов проверок без пояснений.

7.1 Проверка обоснованности формирования заявок на участие в проекте.

Одним из ключевых факторов реализации ППМИ является инициатива граждан и выполнение ими добровольно взятых на себя финансовых обязательств.

Написанию каждой заявки предшествовали собрания представителей граждан в поселениях. Выявлению проблем, которые затем обсуждались на собраниях, способствовало анкетирование или опросы граждан. На каждом собрании представителей граждан присутствовал консультант ППМИ в Кировской области. На собраниях обсуждались проблемы в поселениях, выбор приоритетной проблемы и вклад каждого гражданина в проект. Каждое собрание оформлено протоколом.

Чтобы воплотить проекты в реальность, привлечь средства из областного бюджета по максимуму, в районе идет активная работа: информация часто появляется на сайте Верхошижемского района, в районной газете, на информационных стендах поселений, в информационных листках «в каждый дом», анкетирование населения. Отсюда и высокий процент «выигрышности» заявок на уровне поселений области.

Нарушений в формировании заявок на участие в ППМИ не установлено.

Присутствующий на собраниях консультант ППМИ в Кировской области оценивает работу администрации поселения по подготовке к собранию и отношение населения к обсуждаемому вопросу (активно или пассивно), разъясняет возникаемые вопросы и неясности.

7.2 Анализ плановых и фактических объемов субсидии, полученной муниципальным образованием на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры из

областного бюджета.

В соответствии с Соглашениями, заключенными между министерством социального развития Кировской области (МСР КО) и муниципальными образованиями Верхошижемского района, субсидия из областного бюджета перечисляется в муниципальные образования в году, следующим за годом реализации проекта, т.е. в 2018 году – за реализованные ППМИ-2017, в 2019 году – за ППМИ-2018.

Субсидия из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры поступила в бюджет района в 2018 году (за реализованные ППМИ-2017) в сумме 8 381 792,09 рублей, в 2019 году (за реализованные ППМИ-2018) – 9 202 208,36 рублей. Перечисление средств субсидий в бюджеты поселений произведено финансовым управлением администрации Верхошижемского района без нарушений.

В рублях

| Год | План |  |  | Факт |  |  | % освоения плановой субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования ППМИ всего | в том числе |  | Объем финансирования ППМИ всего | в том числе |  |  |
|  |  | субсидия из областного бюджета | софинанси- рование: местный бюджет, население, спонсоры |  | субсидия из областного бюджета (полученная и освоенная) | софинанси-рование: местный бюджет, население, спонсоры |  |
| 2017 | 12 804 711,0 | 8 926 986,0 | 3 877 725,0 | 12 027 450,97 | 8 381 792,09 | 3 645 658,88 | 93,9 |
| 2018 | 15 152 650,0 | 10 451 905,0 | 4 700 745,0 | 13 556 628,1 | 9 202 208,36 | 4 354 419,74 | 88,0 |
| Итого | 27 957 361,0 | 19 378 891,0 | 8 578 470,0 | 25 584 079,07 | 17 584 000,45 | 8 000 078,62 | 90,7 |

Планируемый объем субсидии из областного бюджета в 2018 году (за реализованные ППМИ-2017) составил 8927,0 тыс.рублей, в 2019 году (за реализованные ППМИ-2018) – 10451,9 тыс.рублей, полученный из областного бюджета и освоенный объем субсидии соответственно 8381,8 тыс.рублей и 9202,2 тыс.рублей. Полученная субсидия освоена в полном объеме. Фактический объем субсидии ниже планового - это результат полученной экономии по итогам электронных аукционов. А также один ППМИ-2018 в Сырдинском сельском поселении находится в процессе реализации.

7.3 Анализ полноты освоения полученной субсидии.

Полученная в 2018 году субсидия из областного бюджета за реализованные проекты 2017 года в размере 8381792,09 рублей израсходована всеми муниципальными образованиями района в полном объеме.

Полученная в 2019 году субсидия из областного бюджета за реализованные проекты 2018 года в размере 9202208,36 рублей израсходована всеми муниципальными образованиями района в полном объеме.

7.4 Проверка обеспечения уровня софинансирования населения

и местных бюджетов, определенного соглашением, заключенным

министерством социального развития Кировской области

с городскими/сельскими поселениями.

Проведен анализ выполнения муниципальными образованиями района плановых объемов софинансирования, предусмотренных соглашениями с министерством социального развития Кировской области. Нарушений не установлено: софинансирование спонсоров, населения и местного бюджета произведено в предусмотренных объемах.

Процедура сбора денег с населения и спонсоров.

Сбор наличных денег с населения в поселениях осуществляется членами инициативных групп по ведомостям, затем средства приходуются в кассу администраций и сдаются на счет поселений. Средства спонсорской помощи перечисляются на счета поселений, небольшие суммы спонсоры передают в кассы администраций, а затем также сдаются администрациями поселений на счет в банк.

7.5 Проверка целевого использования субсидий.

Все инвестиционные проекты реализованы путем выбора подрядчиков через проведение электронных аукционов в электронной форме.

Проверкой формирования начальной (максимальной) цены контрактов по проектам нарушений не установлено. НМЦК устанавливалась согласно локальным сметным расчетам, достоверность сметной стоимости которых проверена в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве».

При реализации проектов в муниципальных образованиях района допускались следующие нарушения:

1. В локальных сметах на работы по проектам отсутствуют отметки о согласовании с подрядчиками (нарушения отмечаются в администрациях Верхошижемского городского поселения, Зоновского, Калачиговского, Косинского и Среднеивкинского сельских поселениий). Не всегда составляются рабочие локальные сметы на работы с учетом понижающего коэффициента по итогам аукционов.

2. Невыполнение договорных обязательств надлежащим образом:

- Нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса РФ: ненадлежащее выполнение обязательств подрядчиками – несвоевременное исполнение обязательств.

а) В Верхошижемском городском поселении по ППМИ-2018 «Устройство участков тротуаров по ул.Кирова и ул.Школьная в пгтВерхошижемье» работы выполнены с нарушением срока на 25 дней. Администрацией поселения взыскана с подрядчика неустойка в сумме 9,6 тыс.рублей.

б) Допущено нарушение установленного муниципальным контрактом срока выполнения работ по ремонту автодороги и трубопереезда в дер.Пунгино (2017 год) подрядчиком на 59 дней. Претензия на уплату неустойки подрядчику в сумме 31,8 тыс.рублей администрацией поселения не предъявлена.

в) При реализации районного ППМИ-2018 по реконструкции здания районного музея подрядчиком допущено нарушение установленного муниципальным контрактом срока выполнения работ на 37 дней. Администрацией района предъявлена подрядчику претензия на уплату неустойки в размере 14,6 тыс.рублей. Неустойка взыскана.

Следует отметить, сроки выполнения работ, предусмотренные соглашениями о выделении субсидий, соблюдены.

- По большинству реализованных проектов в Верхошижемском районе установлено ненадлежащее исполнение встречных обязательств заказчиков – по оплате выполненных работ и услуг.

Установлены 16 случаев нарушения платежной дисциплины: оплата услуг по разработке сметной документации, проверке достоверности определения СМР, услуг строительного контроля, работ по муниципальным контрактам произведена заказчиками с нарушением сроков от 2 до 91 дня, что создало риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

3. В нарушение условий муниципальных контрактов на выполнение работ по ППМИ:

- Не проводилась экспертиза соответствия предоставленных подрядчиком результатов работ по проектам условиям контрактов (нарушения во всех муниципальных образованиях района, за исключением администрации района, Калачиговского и Пунгинского сельских поселений).

- Подрядчиками не оформлены и не выданы администрациям поселений Гарантийные паспорта на выполненные работы (Верхошижемское городское поселение, Зоновское, Калачиговское и Пунгинское сельские поселения) или по условиям муниципальных контрактов не прописаны гарантийные сроки в актах приемки объектов в эксплуатацию (администрация района).

- Подрядчик при исполнении муниципального контракта по районному ППМИ-2018 «Ремонт участков дорожного полотна в с.Среднеивкино» приступил к выполнению работ на 1 день раньше даты заключения контракта (администрация района).

- В Сырдинском поселении подрядчик к выполнению работ по ППМИ-2018 не приступил.

4. При проверке условий договоров и контрактов установлено: в Зоновском сельском поселении в 2017 году заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля, в котором отмечено несоответствие друг другу пунктов по оплате за услуги (в одном пункте – оплата в течение 5 дней, в другом – в течение 10 дней).

5. Ненадлежащее оформление документации, сопровождающей реализацию ППМИ:

- Отсутствие Общего журнала работ подрядчика – документа, отражающего объемы и сроки производства работ (Пунгинское и Среднеивкинское сельские поселения).

- В нарушение требований постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» установлены замечания по оформлению Общих журналов работ: журнал должен быть пронумерован, прошит, скреплен подписью и печатью подрядчика; в журнале отсутствуют даты начала и окончания работ; не заполнен раздел 4 журнала «Сведения о строительном контроле…» представителем строительного контроля; отсутствуют подписи заказчика – главы поселения (Зоновское, Косинское, Среднеивкинское, Сырдинское сельские поселения).

- В Косинском сельском поселении при реализации ППМИ-2017 в различных документах установлено несоответствие даты окончания работ по проекту.

- Ненадлежащее оформление актов освидетельствования скрытых работ: отсутствуют даты, подписи главы поселения (Косинское и Сырдинское сельские поселения).

- Выявлены факты нарушения прав граждан и спонсоров. При реализации 5 проектов неизрасходованные (сэкономленные) средства на инвестиционные проекты не возвращены из бюджетов поселений вкладчикам и не приняты коллегиальные решения по их дальнейшему использованию на общую сумму 2,6 тыс.рублей (Верхошижемское городское поселение – по двум проектам 1,8 тыс.рублей, Среднеивкинское сельское поселение – по трем проектам 0,8 тыс.рублей). По остальным проектам, где остались сэкономленные средства вкладчиков, инициативными группами приняты решения оставить средства в местных бюджетах.

- В Угорском сельском поселении по выполненному проекту 2018 года установлено несоответствие срока гарантии выполненных работ в разных документах: в Гарантийном паспорте – 3 года, в акте приемки объекта в эксплуатацию – 5 лет.

6. Наблюдается несоответствие планового срока выполнения работ по проекту в муниципальном контракте (дата позднее, чем в соглашении) и в соглашении с МСР КО, что создало риск невыполнения установленного соглашением на предоставление субсидий из областного бюджета срока сдачи объекта (Зоновское, Калачиговское, Косинское, Мякишинское, Среднеивкинское сельские поселения).

Анализом достижения целей, предусмотренных соглашениями о выделении субсидий установлено: работы выполнены в сроки, предусмотренные заключенными соглашениями; по одному проекту-2018 (Сырдинское сельское поселение) срок выполнения работ по ремонту участков проезжей части улиц и устройству площадки под мусорные контейнеры перенесен до 30.06.2019 года.

Фактическая стоимость объектов от заявленной стоимости не увеличилась.

7.6 Полнота и своевременность предоставления муниципальными

образованиями района отчетности о расходовании субсидии.

Проверкой полноты, достоверности и своевременности предоставления отчетов о расходовании субсидий и информаций в МСР КО нарушений не установлено.

7.7 Анализ результативности и эффективности использования субсидии.

Благодаря участию Верхошижемского района в реализации ППМИ, бюджеты муниципальных образований района получили значительные дополнительные доходы, которые, в свою очередь, становятся новыми дорогами, водопроводами, спортивными площадками, отремонтированными зданиями.

По результатам электронных аукционов по выбору подрядчиков работ произошла экономия финансирования инвестиционных проектов. Всего за 2017-2018 годы экономия составила 552,4 тыс.рублей, в т.ч. субсидии - 395,6 тыс.рублей, софинансирования (местные бюджеты + население + спонсоры) – 156,8 тыс.рублей.

7.8 Проверка использования объектов, построенных и сданных

в рамках инвестиционных проектов в 2017-2018 годах.

Анализ проводимой работы по выбору объектов на 2019 год.

За 2017-2018 годы в Верхошижемском районе реализованы 24 проекта, а это значит решены в некоторой степени 24 проблемы в поселениях. Все объекты, а это -   дороги, водопроводы, уличное освещение, площадки под ТБО, реконструированное здание музея, обустроенные тротуары - используются.

Все объекты, построенные и сданные в рамках инвестиционных проектов в 2011-2018 годах, эксплуатируются.

Участие в конкурсе ППМИ-2019.

От муниципальных образований Верхошижемского района оформлено и подано на конкурс ППМИ-2019 11 заявок на общую сумму 16,7 млн.рублей: одна заявка – от района и 10 – поселенческие. Все заявки были допущены к конкурсу. Подавали на конкурс свои заявки 8 поселений района из 9. На территории Зоновского сельского поселения будет реализовываться районный проект. Все 11 заявок победили.

В настоящее время идет сбор средств софинансирования на проекты и подготовка соглашений о выделении субсидий из областного бюджета с МСР КО.

Сумма областной субсидии будет известна после подписания администрациями муниципальных образований соглашений с МСР КО о выделении субсидий (в апреле 2019 года).

8. Выводы.

1. За 2017-2018 годы в Верхошижемском муниципальном районе реализованы 24 проекта развития общественной инфраструктуры муниципальных образований на общую сумму 25,6 млн.рублей, в том числе за счет областной субсидии в размере 17,6 млн.рублей. Ещё один проект находится в процессе реализации.

2. При реализации инвестиционных проектов установлены нарушения по срокам оплаты за работы и услуги, несвоевременное исполнение обязательств подрядчиками, нарушения других условий контрактов и договоров, ненадлежащее оформление документации, сопровождающей реализацию ППМИ.

3. Наблюдается высокий уровень подготовки поселениями заявок на конкурс и высокий процент «выигрышности» заявок.

9. Предложения.

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Верхошижемского района.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Верхошижемского района.

3. Направить главе администрации района, главам Верхошижемского городского, Зоновского, Калачиговского, Косинского, Мякишинского, Пунгинского, Среднеивкинского, Сырдинского и Угорского сельских поселений представления для устранения нарушений и замечаний.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии Верхошижемского района                                                        О.В. Субботина