ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Информация о результатах проверки законности и результативности использования бюджетных средств в 2011 году на модернизацию здравоохранения муниципального образования Верхошижемский муниципальный район

В феврале 2012 года контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проведено контрольное мероприятие по проверке законности и результативности использования бюджетных средств в 2011 году на модернизацию здравоохранения Верхошижемского района.

Проверка проведена в КОГБУЗ «Верхошижемская центральная районная больница».

В рамках Программы модернизации здравоохранения Кировской области в 2011 году проведен капитальный ремонт 9 объектов здравоохранения района. Плановый объем финансирования на капитальный ремонт  составил 19,0 млн.рублей, фактически освоено 16,3 млн.рублей или 85,8%. Реализация данной Программы имеет положительный социальный эффект. Направленные средства областного, местного бюджетов и фонда обязательного медицинского страхования позволили капитально отремонтировать помещения восьми ФАПов, привести объекты в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В здании поликлиники и стационара осуществлен капитальный ремонт отопительной системы, водопровода, канализации, заменена кровля крыши, все двери, окна, часть электромонтажных работ. Ввиду ограниченности средств, косметический ремонт в поликлинике и стационаре не проводился (за исключением нескольких помещений), поэтому общее впечатление от проведенного ремонта оставляет желать лучшего.

Нецелевого использования средств не установлено.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки:

- недостатки в оформлении документов;

- финансирование работ производилось в 4 квартале 2011 года, работы проводились также в конце финансового года в сжатые сроки, и, как следствие, не выполнена часть работ, предусмотренная сметами, технология которых требует наличия положительной температуры воздуха, но оплаченная из бюджета;

- некачественное выполнение работ Подрядчиком;

- не выполнен ряд функций, возложенных на Наблюдательный совет по организации контроля за реализацией на территории муниципального района мероприятий Программы модернизации здравоохранения;

- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 449,9 тыс. рублей: в рамках Программы модернизации здравоохранения в КОГБУЗ «Верхошижемская ЦРБ» поступило компьютерное оборудование, но на момент проверки оно не установлено и не используется.