ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Информация о результатах проверки законности и результативности использования в 2010, 2011 годах средств областного бюджета и местных бюджетов в рамках областной целевой программы «Дети Кировской области»

В мае 2012 года Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проведено контрольное мероприятие в управлении образования администрации Верхошижемского района по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках реализации ОЦП «Дети Кировской области».

Муниципальному образованию Верхошижемский муниципальный район в 2010, 2011 годах были выделены субсидии на капитальный ремонт, реконструкцию зданий и объектов муниципальных образовательных учреждений:

-капитальный ремонт здания МОУ СОШ пгт Верхошижемье (освоено 14,0 млн.рублей);

- реконструкция крыши здания интерната МОУ СОШ с.Среднеивкино Верхошижемского района (освоено 2,2 млн.рублей).

Достигнут определенный социальный эффект. Капитально отремонтировано здание школы в пгт. Верхошижемье, где обучается половина всех учащихся района; созданы комфортные условия для проживания учащихся и воспитанников интерната школы в с. Среднеивкино; обеспечено соответствие зданий санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

Но, вместе с тем, выявлены нарушения и недостатки:

- несоблюдение сроков выполнения работ по реконструкции крыши здания интерната МОУ СОШ с. Среднеивкино на 13 дней;

- не выполнена часть работ в неблагоприятных погодных условиях, предусмотренная сметами, оплаченная из средств бюджета;

- строительный контроль осуществлялся Подрядчиком, не имеющим свидетельство о допуске к данному виду работ.

В адрес начальника управления образования администрации Верхошижемского района направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий, способствующих их совершению.