ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Информация о результатах проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на строительство и реконструкцию муниципальных объектов спортивной инфраструктуры в рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в  Кировской области» за 2011 год и 1 полугодие 2012 года

В сентябре 2012 года контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проведено контрольное мероприятие в администрации Верхошижемского района по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках реализации ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в  Кировской области».

Муниципальному образованию Верхошижемский муниципальный район в 2011 году была выделена субсидия из областного бюджета на строительство лыжероллерной трассы в пгт Верхошижемье в сумме 5787,5 тыс.рублей. Кроме того, софинансирование из средств муниципального бюджета составило 360,0 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме в размере 6147,5 тыс.рублей.

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Реализация ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» на 2011-2013 годы и МЦП «Развитие лыжного спорта в Верхошижемском районе на 2011-2012 годы» даст значимый положительный социальный эффект.  Развитие спортивной инфраструктуры вместе с доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта безусловно отразится на повышении качества жизни населения района и всей Кировской области. Целью программ является обеспечение условий для развития на территории Кировской области лыжного и других видов спорта, повышения уровня подготовки спортсменов высокого класса в лыжных гонках, достойное выступление спортсменов на областных и всероссийских соревнованиях.

Но, вместе с тем, выявлены нарушения и недостатки:

- в нарушение ст.9 Федерального закона РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ при исполнении контракта были изменены его условия в части объемов работ: подрядчиком составлена новая смета на сумму 6147,5 тыс.рублей;

- в нарушение  статьи 309 Гражданского кодекса РФ  подрядчиком несвоевременно исполнены обязательства по муниципальному контракту – нарушен срок выполнения работ. Администрацией района предъявлена подрядчику неустойка;

-  нарушения в бухгалтерском учете;

- недостатки в документах подрядчика, осуществляющего строительный контроль.

В адрес главы администрации Верхошижемского района направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий, способствующих их совершению.