КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

**Отчет**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и результативности использования**

**муниципальными образованиями средств областного бюджета,**

**выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог**

**общего пользования, в рамках государственной программы**

**«Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы»**

**за 2013- 2015 годы»**

(утвержден Председателем Контрольно-счетной комиссии

Верхошижемского района « 02 » ноября 2015 года)

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Раздел 2 п.2.6 плана работы Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района от 22.12.2014 № 1.

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

Бюджетные средства, направленные на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования из областного и местных бюджетов, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, первичные документы, подтверждающие приобретение товаров, выполнение работ (услуг), регистры учета, бюджетная и иная отчетность.

**3. Объекты контрольного мероприятия:**

- администрация Верхошижемского района;

- администрации поселений Верхошижемского района.

**4. Проверяемый период деятельности:**  2013-2015 годы.

**5. Срок проведения контрольного мероприятия:**

III - IV квартал 2015 года (до 02.11.2015 года).

**6. Цель контрольного мероприятия:**

Проверить законность и результативность использования муниципальными образованиями средств областного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проведена проверка в администрации Верхошижемского района, администрациях Верхошижемского городского, Косинского, Среднеивкинского и Угорского сельских поселений. Оформлены и подписаны 5 актов проверки. Доля средств, полученных муниципальным образованием Верхошижемский муниципальный район в виде субсидии, охваченная проверкой, составила 100%.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги местного значения находятся в муниципальной собственности. Владельцем автомобильных дорог местного значения является местная администрация, владеющая автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством РФ.

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения отнесена к вопросам местного значения.

К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии со статьей 13 Закона №257-ФЗ, в частности, относится осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и другие полномочия.

В казне муниципального образования Верхошижемский муниципальный район находятся 279,9 км дорог общего пользования местного значения.

**7.1 Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей**

**дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения.**

В целях регулирования использования средств на содержание и ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях Верхошижемского района приняты необходимые нормативные акты: муниципальные программы, порядки содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, административные регламенты по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году, в 2014 году, в 2015 году; соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2013 году.

*Несвоевременно* *принят Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Угорском сельском поселении (утвержден постановлением администрации поселения от 28.09.2015 года №80),* т.к. был рекомендован к разработке Постановлением Правительства Кировской области от 25.08.2009 №22/266 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, их участков и сооружений к ним» и Постановлением администрации Верхошижемского района от 22.10.2012 №819 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхошижемского района»*.*

*В муниципальных программах*, включающих мероприятия по ремонту автомобильных дорог, *Верхошижемского городского, Среднеивкинского и Угорского сельских поселений отсутствуют целевые показатели эффективности реализации программ.*

В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядков разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ,*администрацией Верхошижемского района, администрациями Верхошижемского городского и Угорского сельского поселений не проведена своевременная актуализация муниципальных программ в соответствие с решениями Думы о бюджете.* Так, и*зменения в муниципальные программы в части объемов финансирования на 2014 год не внесены на общую сумму 709,8 тыс.рублей, на 2015 год - на сумму 1440,9 тыс.рублей.*

**7.2 Анализ полноты формирования и использования средств**

**на содержание и ремонт автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения.**

Расчет субсидии местным бюджетам на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения производится на основании данных о протяженности дорог.

Решением Верхошижемской районной Думы от 19.02.2010 года №49/563 утвержден Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения. Согласно Реестру общая протяженность автомобильных дорог составляет 279,9 км.

В вышеуказанном Реестре числится дорога Среднеивкино-Чучаловы-Лыжины протяженностью 9 км. *Деревня Лыжины отсутствует в Реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области, утвержденном законом Кировской области от 04.12.2007 №203-ЗО. Километраж до деревни Лыжины участвует в расчете субсидии, тем самым завышая ее сумму.*

За анализируемый период наблюдается рост плановых ассигнований расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог: рост в 2015 году по сравнению с 2013 годом составил 164,2%. Фактическое освоение средств, напротив, снижается: в 2015 году оказывает влияние отсутствие средств в бюджете района.

**7.3 Анализ бюджетной эффективности размещения муниципального заказа**

**по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.**

По результатам размещения муниципальных заказов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов и в населенных пунктах за 2013-2015 годы в Верхошижемском районе сэкономлены бюджетные средства в размере 577,1 тыс.рублей, в том числе по муниципальным образованиям района: Верхошижемский муниципальный район – 479,7 тыс.рублей, Верхошижемское городское поселение – 5,3 тыс.рублей, Среднеивкинское сельское поселение – 2,6 тыс.рублей, Угорское сельское поселение – 89,5 тыс.рублей. Так, в 2015 году при проведении аукциона на ремонт автодороги Среднеивкино-Калачиги Верхошижемского района произошла экономия в сумме 461,3 тыс.рублей. На сумму экономии в 2015 году проведен аукцион на дополнительное содержание автодороги Среднеивкино-Калачиги Верхошижемского района.

**7.4 Анализ планирования дорожной деятельности (включая**

**вопросы паспортизации автомобильных дорог).**

**Полнота выполнения годового плана дорожных работ.**

Согласно Порядкам содержания и ремонта дорог в муниципальных образованиях района планирование работ по дорожной деятельности осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения администрации района и администрациями поселений района. *В Порядках не прописано, какие планы должны составляться и утверждаться.*

Мероприятия по дорожной деятельности утверждены в соответствующих муниципальных программах поселений и в муниципальной программе Верхошижемского района «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы».

Одним из мероприятий в муниципальной программе Верхошижемского района «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы» является паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения с плановыми ассигнованиями на 2014 год и 2015 год по 215,0 тыс.рублей ежегодно за счет средств местного бюджета. Фактически средства не освоены ни в 2014, ни за 9 месяцев 2015 года. По состоянию на 01.10.2015 года в Верхошижемском районе оформлено в собственность муниципального образования Верхошижемский муниципальный район (имеются 2 свидетельства права собственности на 2 автодороги) 24,5 км автодорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов, как объекты имущества.

На выполнение работ по межеванию земельных участков автодорог с постановкой на государственный кадастровый учет, технической инвентаризации с изготовлением технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхошижемского района заключен муниципальный контракт от 23.05.2014 стоимостью 215,0 тыс.рублей (подрядчик – ООО «Кадастровый инженер»). Место выполнения работ: автодороги Верхошижемье-Среднеивкино протяженностью 22 км и Тайник-Сырда протяженностью 2,5 км.

Срок выполнения работ – до 31 октября 2014 года. *В нарушение условий контракта на день проверки работы подрядчиком в полном объеме не выполнены.* Акты выполненных работ не составлялись, оплата по контракту не производилась. От подрядчика получены кадастровые паспорта на 2 вышеуказанные автодороги, администрацией района оформлены дороги, как объекты имущества, в собственность (свидетельства о государственной регистрации права от 26.02.2015 года).

В адрес подрядчика администрацией района направлено письмо от 15.01.2015 о выполнении работ в кратчайшие сроки, что несвоевременное выполнение работ влечет за собой применение финансовых санкций. В ответном письме подрядчика указано, что проблемой не исполнения контракта является уточнение границ земельных участков, на которых расположены дороги.

В 2013 году Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проводилась проверка использования средств дорожного фонда, в том числе паспортизация дорог. Администрацией района оплачены работы по муниципальному контракту от 06.11.2012 за выполненные работы по межеванию земельного участка Среднеивкино-Калачиги, занятого под автомобильной дорогой, в сумме 294,7 тыс.рублей за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из бюджета района. Контракт подрядчиком исполнен*. Администрацией района данная дорога (11,8 км) в собственность не оформлена.*

**7.5 Оценка соответствия автомобильных дорог нормативным**

**требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.**

*В нарушение статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ, раздела 2 Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхошижемского района оценка соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям в 2013-2015 годах администрацией района не производилась.*

В соответствии со статистической отчетностью ф.3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований» протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет по состоянию на 01.01.2014 года 264,85 км, по состоянию на 01.01.2015 года – 264,6 км.

**7.6 Проверка законности и результативности использования средств**

**областного бюджета, направленных на содержание и ремонт**

**автомобильных дорог общего пользования.**

**7.6.1 Проверка соблюдения условий предоставления субсидий**

**муниципальным районам из областного бюджета.**

За проверяемый период времени администрация Верхошижемского района, как главный распорядитель средств бюджета района, являлась получателем субсидий из областного бюджета по следующим направлениям расходов:

2013 год:

- субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 13252,7 тыс.рублей (плановые ассигнования на год – 13478,0 тыс.рублей), софинансирование из бюджета района 173,8 тыс.рублей (1,3%);

- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 1459,62 тыс.рублей (плановые ассигнования – 1477,0 тыс.рублей): направлена Верхошижемскому городскому и Среднеивкинскому сельскому поселениям, софинансирование 117,7 тыс.рублей (7,5%).

2014 год:

- субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 12323,65 тыс.рублей (плановые ассигнования на год – 13754,53,0 тыс.рублей), софинансирование из бюджета района 648,8 тыс.рублей (5,0%).

9 месяцев 2015 года:

- субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 8204,78 тыс.рублей (плановые ассигнования – 17966,88 тыс.рублей), софинансирование из бюджета района 431,8 тыс.рублей (5,0%).

В 2014 и 2015 годах администрациям Косинского и Угорского сельских поселений предоставлена субсидия из средств бюджета района на ремонт автомобильных дорог населенных пунктов в размере 475,0 тыс.рублей, софинансирование 24,853 тыс.рублей и 358,580 тыс.рублей (плановые ассигнования 458,58068 тыс.рублей), софинансирование 18,873 тыс.рублей соответственно.

Предоставление средств субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района произведено согласно Соглашениям о предоставлении субсидий.

Соблюдены все условия для предоставления субсидий администрации Верхошижемского района и администрациям поселений района:

- наличие Соглашений о предоставлении субсидий между департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области и муниципальным районом, а также Соглашений о предоставлении субсидий между муниципальным районом и муниципальными образованиями района;

- обеспечение софинансирования из местных бюджетов в полном объеме;

- наличие долгосрочных целевых (муниципальных) программ муниципального района и муниципальных образований района, включающих мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

Согласно распределению, утвержденному постановлением администрации района от 08.05.2013 №385, в 2013 году субсидии из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов предоставляются администрацией Верхошижемского района Верхошижемскому городскому и Среднеивкинскому сельскому поселениям в размере 1002,0 тыс.рублей и 475,0 тыс.рублей соответственно на ремонт автомобильных дорог населенных пунктов.

Перечисление средств субсидий администрациям поселений произведено согласно Порядку предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета муниципального района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденного постановлением администрации Верхошижемского района от 08.05.2013 №385 и на основании Соглашений о предоставлении субсидии между муниципальным районом и поселениями района.

**7.6.2 Проверка фактического выполнения работ на основании**

**заключенных муниципальных контрактов, договоров. Соответствие**

**видов выполненных работ утвержденной проектной (сметной)**

**документации и исполнительной документации. Наличие гарантийных паспортов на законченные ремонтом автомобильные дороги.**

Освоение средств субсидий из областного и районного бюджетов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществлено путем выбора подрядчиков через проведение открытых аукционов в электронной форме. Все работы выполнялись на основании проверенных локальных сметных расчетов. В результате проверки фактического выполнения работ (при визуальном осмотре) на соответствие предусмотренным работам в локальных сметах и предъявленным к оплате по актам выполненных работ формы КС-2 нарушений не установлено.

*При размещении заказов на выполнение работ, при реализации муниципальных контрактов в муниципальных образованиях района допускались следующие нарушения:*

1. Завышение начальной (максимальной) цены контрактов на общую сумму 7,2 тыс.рублей.

В результате неверного обоснования начальной (максимальной) цены контракта от 08.07.2013 года на ремонт проезжей части автомобильной дороги Верхошижемье-Среднеивкино в муниципальном образовании Верхошижемский муниципальный район начальная (максимальная) цена контракта завышена на 3183,3 рубля;в Угорском сельском поселении - начальная (максимальная) цена контрактаот 24.06.2015 годана выполнение работ по ремонту проезжей части улицы Механизаторов д.Угор завышена на 3995,48 рублей.

2. В результате завышения начальной (максимальной) цены контрактов произошла переплата заключенных по итогам электронных аукционов муниципальных контрактов в общей сумме 6,2 тыс.рублей: муниципальное образование Верхошижемский муниципальный район - 3172,22 рубля, Угорское сельское поселение – 3048,02 рублей.

3. В локальных сметах на работы отсутствуют отметки о согласовании с подрядчиками (нарушения отмечены в администрации Верхошижемского района, администрациях Верхошижемского городского и Косинского сельского поселений). Достоверность всех локальных сметных расчетов на выполняемые работы по ремонту дорог проверены в КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» и КОГАУ «Управление государственной экспертизы».

4. Невыполнение договорных обязательств надлежащим образом: нарушение требований ст.711 Гражданского кодекса РФ, условий муниципальных контрактов и договоров: ненадлежащее исполнение обязательств заказчиками – по оплате выполненных работ и услуг.

Установлены 16 случаев нарушения платежной дисциплины:

- по договорам на услуги строительного контроля оплата произведена с нарушением сроков от 19 (Угорское сельское поселение - 1 случай) до 54 дней (Верхошижемское городское поселение – 1 случай); оплата работ по муниципальным контрактам произведена с нарушением сроков от 6 до 74 дней в администрации Верхошижемского района (6 случаев), от 32 до 41 дня в администрации Верхошижемского городского поселения (2 случая) и от 6 до 14 рабочих дней в администрации Среднеивкинского сельского поселения (2 случая), что создало риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций.

- в нарушение условий оплаты за услуги строительного контроля согласно муниципальному контракту от 21.07.2015 года, договору от 04.07.2013 года и двум договорам в 2014 году без даты администрацией Верхошижемского района оплата за оказанные услуги по строительному контролю не произведена в общей сумме 99,5 тыс.рублей, вследствие чегодля бюджета района возникает риск дополнительных расходов в виде уплаты неустойки.

Следует отметить, сроки выполнения работ подрядчиками, предусмотренные соглашениями о выделении субсидий и муниципальными контрактами, соблюдены.

5. Ненадлежащее оформление документации.

- В рамках Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» рекомендуется заключение муниципальных контрактов, а не договоров, не зависимо от размера цены товара, работ и услуг. В 2014 году в администрациях Верхошижемского района, Косинского и Угорского сельских поселений заключались договоры, а не контракты на оказание услуг строительного контроля за ремонтом автодорог.

- В 2015 году в Угорском сельском поселении производился ремонт проезжей части улицы Механизаторов в д.Угор за счет средств субсидии из районного бюджета, тогда как в муниципальной программе «Развитие транспортной системы Угорского сельского поселения» ремонт дороги данной улицы не планировался.

- В договорах №1 от 29.06.2015 года и №7 от 04.07.2013 годана осуществление строительного контроля за ремонтом дороги улицы в д.Угор Угорского сельского поселения и дороги Верхошижемье-Среднеивкино администрации Верхошижемского района не оговорена ответственность сторон за неисполнение или некачественное исполнение обязательств.

- Сроки гарантии, установленные в муниципальных контрактах на ремонт автодорог - не менее 24 месяцев на все виды работ - не соответствуют гарантийным срокам, установленным распоряжением Минтранспорта РФ от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

В соответствии с рекомендациями Минтранспорта гарантия на верхний слой дорожного покрытия составляет от 4-х лет. Данное нарушение установлено во всех проверенных контрольно-счетной комиссией муниципальных образованиях района.

Кроме того, в нарушение распоряжения Минтранспорта РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р, условий муниципальных контрактов подрядчики не выдали гарантийные паспорта заказчикам, но гарантийный срок прописан в муниципальных контрактах:

администрации Верхошижемского района на отремонтированный участок дороги Верхошижемье-Среднеивкино (2013 год), администрации Среднеивкинского сельского поселения на отремонтированные участки дорог улиц с.Среднеивкино (2013 год), администрации Верхошижемского городского поселения на отремонтированный участок дороги улицы Степана Халтурина в пгт Верхошижемье (2013 год), администрации Косинского сельского поселения на отремонтированный участок дороги улицы Ладыгина в с.Косино (2014 год).

- Расходы за выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог производятся за счет средств дорожных фондов муниципальных образований района. Следует отметить, при внесении изменений в дорожные фонды в решениях Думы размер дорожного фонда в новой сумме не прописывается. Данное замечание отмечается в администрациях Верхошижемского городского, Косинского, Среднеивкинского и Угорского сельских поселениий.

**7.7 Оценка результатов дорожной деятельности за 2013 – 2014 годы**

**в сравнении с предыдущими периодами: 2010-2012 годы.**

Анализ расходования бюджетных средств на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения в Верхошижемском районе.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | **2010 год** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **9 месяцев 2015 года** |
| Израсходовано средств, ВСЕГО | **13 408,0** | **15 488,3** | **21 557,2** | **14 914,0** | **13 588,4** | **8 636,6** |
| в том числе  - содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (за счет субсидии из областного бюджета) | 13 259,5 | 15 341,1 | 19 357,2 | 14 712,3 | 12 323,7 | 8 204,8 |
| Отремонтировано автодорог – км  Отремонтировано мостов – пог.м | 1,3 | 1,6 | 2,05 | 0,8 | 0,222  62,2 | 0,7 |

В 2013-2014 годах по сравнению с 2010-2012 годами наблюдается тенденция снижения объема выделенных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхошижемском районе, в том числе и за счет выделения средств субсидии из областного бюджета. Наибольший объем средств израсходован в 2012 году – 21557,2 тыс.рублей, из них за счет средств областного бюджета – 19357,2 тыс.рублей: содержание дорог, ремонт участка автодороги Среднеивкино-Калачиги, ремонт дорог в населенных пунктах двух поселений, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в двух поселениях.

Количество отремонтированных автодорог в 2014 году по сравнению с 2010 годом снизилось на 1,1 км или на 82,9%.

Соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 2013 году, в 2014 году установлено достичь целевых показателей результативности использования субсидий. *При анализе показателей эффективности за 2013 год установлено, что из трех показателей один администрацией Верхошижемского района не выполнен: паспортизация дорог 8 км, 200,0 тыс.рублей.*

В 2014 году целевые показатели достигнуты.

В муниципальных программах на 2014-2016 годы, включающих мероприятия по ремонту автомобильных дорог, Верхошижемского городского, Среднеивкинского и Угорского сельских поселений отсутствуют целевые показатели эффективности реализации программ, *вследствие чего невозможно определить эффективность реализации программ за 2014 год.*

*В администрации Верхошижемского района и Косинского сельского поселения соответственно один из трех и один из двух показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год не выполнены.*

**8. Выводы.**

Проверкой законностиирезультативности использования муниципальными образованиями средств областного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы за 2013-2015 годы, в муниципальных образованиях Верхошижемского района выявлено 57 нарушений на общую сумму 2741,7 тыс.рублей, в том числе:

завышение расходов – 6,2 тыс.рублей;

прочие финансовые нарушения – 2735,5 тыс.рублей.

##### В ходе контрольного мероприятия проверен объем бюджетных средств в размере 45577,1 тыс.рублей.

1. В целях регулирования использования средств на содержание и ремонт автомобильных дорог в муниципальных образованиях Верхошижемского района приняты необходимые нормативные акты. В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ администрацией Угорского сельского поселения несвоевременно разработан и утвержден Порядок по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, рекомендованный постановлением Правительства Кировской области от 25.08.2009 №22/266 и Постановлением администрации Верхошижемского района от 22.10.2012 №819.

2. В муниципальных программах, включающих мероприятия по ремонту автомобильных дорог, Верхошижемского городского, Среднеивкинского и Угорского сельских поселений отсутствуют целевые показатели эффективности реализации программ, вследствие чегоневозможно определить эффективность реализации программ за 2014 год.

3. Администрацией Верхошижемского района, администрациями Верхошижемского городского и Угорского сельского поселений не проведена своевременная актуализация муниципальных программ в соответствие с решениями Думы о бюджете. Так, изменения в муниципальные программы в части объемов финансирования на 2014 год не внесены на общую сумму 709,8 тыс.рублей, на 2015 год - на сумму 1440,9 тыс.рублей.

4. В проверяемом периоде отдельные планы по дорожной деятельности не разрабатывались, оценка соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям в 2013-2015 годах администрацией района не производилась.

5. Не на должном уровне проводится работа по паспортизации автомобильных дорог.

6. При размещении заказов на выполнение работ, при реализации муниципальных контрактов в муниципальных образованиях района допускались нарушения.

7. В проверяемом периоде по сравнению с 2010-2012 годами наблюдается тенденция снижения объема выделенных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Верхошижемском районе, в том числе и за счет выделения средств субсидии из областного бюджета.

**9. Предложения.**

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Верхошижемского района.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Верхошижемского района.

3. Направить главам администраций Верхошижемского района, Верхошижемского городского, Косинского, Среднеивкинского и Угорского сельских поселений представления для устранения нарушений и замечаний.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии Верхошижемского района О.В. Субботина