ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Информация о результатах проверки законности и результативности использования субсидий, направленных на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Кировской области» за 2011 год

В рамках контрольного мероприятия в мае 2012 года проведены проверки в администрации Верхошижемского района, администрациях Среднеивкинского и Угорского сельских поселений, получивших субсидии из областного бюджета в 2011 году.

Проверено целевое и эффективное расходование бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры района:

- капитальный ремонт котельной №2 в пгт Верхошижемье (освоено 1072,9 тыс.рублей);

- капитальный ремонт квартальной котельной д.Угор (освоено 808,6 тыс.рублей);

- капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Среднеивкино (освоено 933,7 тыс.рублей).

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Всего выявлено 9 нарушений на общую сумму 181,7 тыс.рублей.

Основные нарушения и недостатки:

- неточности в визировании локальных сметных расчетов на капитальный ремонт;

- двойная оплата за услуги технического надзора;

- несоблюдение условий софинансирования капитального ремонта;

- нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту по двум контрактам.

По результатам проверки направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений в администрации Верхошижемского района и Угорского сельского поселения.